Ablauf Betatest LINBO

Anmerkung: Da es noch nicht klar ist, wie wir mit dem testing-Repository weitergeht machen wir ein eigenes Repository betatest-LINBO

# Allgemeiner Ablauf
  - Betatester werden über das Portal des Support-Netzes gesucht
  - Sie melden sich über linux-beta@lmz-bw.de an
  - Die ZEN sucht zusammen mit der Projektleitung (PL) und der Hotline und Rücksprache mit Daniela die Betatester aus
  - Dann bekommen Sie ein Formular mit den AGBs zum Test. Dies muss unterschrieben an uns gefaxt werden.
  - Diesen Formular geht dann bei uns ein und wird ins UHD eingetragen
  - Dann wird dem Tester ein Zugang auf dem LML-Portal freigeschaltet werden
  - Es wird Testszenarien geben, die von den Testern geprüft werden müssen
  - Support erfolgt durch die Entwickler über eine eigene Mailingliste
  - Bugreports und RFC werden über den RequestTracker (RT) abgehandelt
  - Die Hotline testet parallel im Hinblick auf die Kundenfreundlichkeit
# Vorbereitungen
  - Erstellung der Seiten und Informationen für das Portal (ZEN intern)
  - Einreichtet eine Mailingliste zum Test: betatest-linbo@lml.support-netz,de (ZEN intern)
  - Einrichtung eines Stapels im RT (ZEN intern)
  - Erstellung der Testszenarien (ZEN intern/Externer Dienstleister)
  - Erstellung der AGBs, Hinweise und Bestätigungsseite für den Tester (ZEN intern)
# Finden von Betatestern
  - Möglichst ein große Vielfalt, wobei zwei oder drei vergleichbare Schulen nicht schlecht wären
  - Kunden, die bereits lange darauf warten
  - Hinweis, dass der Test möglichst nicht auf Live-Systemen laufen soll
  - Hinweis auf Haftungsausschluss
# Erstellen von Testszenarien
  1. Erstellen eines Windows XP Pro SP2 Clients
  2. Verteilung auf mehrere Maschinen
  3. Individuelle Anpassungen der Maschinen
  4. Verschiedene Images des Clients
# Test-Referenzsystem
  Aufsetzen von VMWare Maschinen zum Test der Hotline
  - IPCop davor
  - Dedizierter IPCop, Server und Client (Windows XP)
  - Integrierter IPCop und (Windows XP)
# Beginn des Tests
  1. Ankündigung des Beginns in KW 47 und Zielformulierung zum Ende
  2. Zusendung der Testszenarien
# Zwischenstand
  1. Nach zwei Wochen Abfrage des Zwischenstandes bei jedem Kunden
  2. Behebung der bis dahin aufgetretenen Fehler und Probleme
# Beendigung
  1. In KW 50 Ende des Betatestes
  2. Behebung der Fehler und Probleme
  3. Freigabe und Veröffentlichung in KW 51